## Slide 1
La EDT en la Gestión de Proyectos
Existen diversas herramientas de planificación para la buena gestión de proyectos, definir alcance de los mismos, y los objetivos; sin embargo una adecuada definición de objetivos o alcance del producto no garantiza su éxito, es preciso realizar el trabajo necesario (alcance) para lograr dichos objetivos. Una herramienta muy útil para alcanzarlos , es definiendo el trabajo a realizar, lo que conlleva a descomponer el alcance y esto se logra con la elaboración de la estructura desagregada de trabajos del proyecto (EDT) también conocida por su nombre en inglés Wok Breakdown Structure o WBS, es en gestión de proyectos una descomposición jerárquica orientada al entregable, del trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto, para cumplir con los objetivos de éste y crear los entregables requeridos.

## Slide 2
Una vez que el alcance del proyecto ha sido definido se puede crear la EDT del proyecto, la cual puede ser ajustada a lo largo del mismo, esta herramienta debe asegurar que el proyecto incluye todo el trabajo necesario y no incluye trabajo innecesario. Además proporciona ayuda para monitorear que actividades son completadas y medir el progreso del proyecto.
Para lograr desarrollar una Estructura desagregada de trabajo hay que tener en cuenta lo siguiente:
Identificar el entregable final del proyecto para así poder lograr el éxito.
Revisar los documentos que contienen el alcance del proyecto.
Definir los entregables previos necesarios para el proyecto.
Después de definida la EDT, revisar, ejecutar y controlar el proceso para obtener los resultados esperados.

## Slide 3
Hay otras herramientas que están ligada a la EDT como lo son:
La estructura de descomposición organizacional (EDO Organizational Breakdown Structure) que se usa para mostrar que componentes de trabajo han sido asignados y a que unidades de la organización.
Los diagramas PERT los cuales se construyen en la fase de planificación y modelan el proyecto a partir del EDT.
Los Diagramas Gantt los cuales muestran el resultado de la planificación del proyecto. En la ejecución de las actividades del EDT a lo largo del proyecto están sujetas al seguimiento y rastreo a lo largo del proyecto.
La EDT es una herramienta fundamental en la gestión de proyectos y la utilizaría debido Proporciona un marco, centrado en el producto, para la planificación, el control, y la asignación de responsabilidades.
La estructura de descomposición de trabajo puede estar ilustrada en diversos órdenes o arreglos aquí un ejemplo para la producción de un software:

## Slide 4
Los Diagramas Gantt los cuales muestran el resultado de la planificación del proyecto. En la ejecución de las actividades del EDT a lo largo del proyecto están sujetas al seguimiento y rastreo a lo largo del proyecto.
La EDT es una herramienta fundamental en la gestión de proyectos y la utilizaría debido Proporciona un marco, centrado en el producto, para la planificación, el control, y la asignación de responsabilidades.
La estructura de descomposición de trabajo puede estar ilustrada en diversos órdenes o arreglos aquí un ejemplo para la producción de un software: